## Slide 1: Современная Методология Разработка ПО

## Slide 2: Методология
Методология подходит для больших или нацеленных на длительный жизненный цикл проектов, постоянно адаптируемых к условиям рынка. Соответственно, в процессе реализации требования изменяются.

## Slide 3: Популярная методология разработки программных средств MSF (Microsoft Solutions Framework) компании Microsoft предполагает разбиение жизненного цикла ПО на фазы:
выработки концепции
планирования
разработки
стабилизации
внедрения
Каждая фаза завершается контрольной точкой, называемой вехой – milestone . Название вех звучит примерно следующим образом: «Концепция утверждена», «План проекта утвержден».

## Slide 4: ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ ПО
Процесс разработки в соответствии со стандартом предусматривает действия и задачи, выполняемые разработчиком
Процесс разработки охватывает работы по созданию программного обеспечения и его компонентов в соответствии с заданными требованиями
  включая:
  оформление проектной и эксплуатационной документации;
  подготовку материалов, необходимых для проверки работоспособности и соответствия качества программных продуктов;
  подготовку материалов, необходимых для обучения персонала;
  и т.д.

## Slide 5: ДЕЙСТВИЯ В ПРОЦЕССЕ РАЗРАБОТКИ ( по стандарту )
☞ подготовительная работа
  выбор модели жизненного цикла, стандартов, методов и средств разработки, а также составление плана работ
☞ анализ требований к системе
  определение её функциональных возможностей, пользовательских требований, требований к надёжности и безопасности, требований к внешним интерфейсам и т.д.

## Slide 6: ДЕЙСТВИЯ В ПРОЦЕССЕ РАЗРАБОТКИ ( по стандарту )
☞ проектирование архитектуры системы
  определение состава необходимого оборудования, программного обеспечения и операций, выполняемых обслуживающим персоналом
☞ анализ требований к программному обеспечению
  определение функциональных возможностей, включая характеристики производительности, среды функционирования компонентов, внешних интерфейсов, спецификаций надёжности и безопасности, эргономических требований, требований к используемым данным, установке, приёмке, пользовательской документации, эксплуатации и сопровождению

## Slide 7: ДЕЙСТВИЯ В ПРОЦЕССЕ РАЗРАБОТКИ ( по стандарту )
☞ проектирование архитектуры программного обеспечения
  определение структуры программного обеспечения, документирование интерфейсов его компонентов, разработку предварительной версии пользовательской документации, а также требований к тестам и плана интеграции
☞ детальное проектирование программного обеспечения
  подробное описание компонентов программного обеспечения и интерфейсов между ними, обновление пользовательской документации, разработка и документирование требований к тестам и плана тестирования компонентов программного обеспечения, обновление плана интеграции компонентов

## Slide 8: ДЕЙСТВИЯ В ПРОЦЕССЕ РАЗРАБОТКИ ( по стандарту )
☞ кодирование и тестирование программного обеспечения
  разработка и документирование каждого компонента, а также совокупности тестовых процедур и данных для их тестирования, тестирование компонентов, обновление пользовательской документации, обновление плана интеграции программного обеспечения
☞ интеграция программного обеспечения
  сборка программных компонентов в соответствии с планом интеграции и тестирование программного обеспечения на соответствие квалификационным требованиям, представляющих собой набор критериев или условий, которые необходимо выполнить, чтобы квалифицировать программный продукт, как соответствующий своим спецификациям и готовый к использованию в заданных условиях эксплуатации

## Slide 9: ДЕЙСТВИЯ В ПРОЦЕССЕ РАЗРАБОТКИ ( по стандарту )
☞ квалификационное тестирование программного обеспечения
  тестирование программного обеспечения в присутствии заказчика для демонстрации его соответствия требованиям и готовности к эксплуатации;
  при этом проверяются также готовность и полнота технической и пользовательской документации.
☞ интеграция системы
  сборка всех компонентов системы, включая программное обеспечение и оборудование
☞ квалификационное тестирование системы
  тестирование системы на соответствие требованиям к ней;

## Slide 10: ДЕЙСТВИЯ В ПРОЦЕССЕ РАЗРАБОТКИ ( по стандарту )
☞ установка программного обеспечения
  установка программного обеспечения на оборудовании заказчика
  проверка его работоспособности
☞ приёмка программного обеспечения
  оценка результатов квалификационного тестирования программного обеспечения и системы в целом и документирование результатов оценки совместно с заказчиком,
  окончательная передача программного обеспечения заказчику

## Slide 11: ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ПО
        Указанные выше действия можно сгруппировать, условно выделив основные этапы разработки программного обеспечения.
        Условность выделения этапов связана с тем, что на любом этапе возможно принятие решений, которые потребуют пересмотра решений, принятых ранее.
        Каждому этапу можно поставить в соответствие стадию разработки по ГОСТ 19.102–77 «Стадии разработки».

## Slide 12: Этапы и стадии разработки ПО
Постановка задачи
Анализ требований и
разработка спецификаций
Проектирование
Реализация
ЭТАПЫ
СТАДИИ
«Техническое задание»
«Эскизный проект»
«Технический проект»
«Рабочий проект»

## Slide 13
Традиционно разработка также включала этап сопровождения (началу этого этапа соответствует стадия «Внедрение» по ГОСТ).
Однако по международному стандарту в соответствии с изменениями, произошедшими в индустрии разработки программного обеспечения, этот процесс теперь рассматривается отдельно.